**软件开发说明书**

软件开发计划版本

<1.0>

**修订历史记录**

\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 20200324 | 1.0 | 开发说明书 | 郭迪 |
| 20200325 | 1.0 | 开发说明书（修订） | 王晨 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**项目开发计划**

**1 项目简介**

统计学校活动信息，帮助校内社团组织、校外公司进行活动推广；为学生提供查询活动信息的平台；同时开设表白墙和公告栏，提供学生交流平台。

**1.1 开发目的**

目的是让师生有一个可以查看自己学校的实时信息和活动，了解身边事。让大家更好地融入校园生活，体会到校园生活的美妙，增加校园生活的乐趣，充分在学校里体会到笑点。

**1.2 适用范围**

针对群体是在校学生、老师、校管理人员等。

**1.3 参考资料**

•迭代计划：《校点》进度计划2.0

•需求管理计划：《校点》需求规格说明书2.0

•评测计划：

•风险管理计划：

•产品验收计划：

•开发案例：大型网站技术架构：核心原理与案例分析.pdf

•设计指南：UML和模式应用(原书第3版).pdf

•编程指南：【web前端】63《HTML5与CSS3基础教程（第8版）》.pdf[JavaScript权威指南(第六版)].(美)David.Flanagan.中文扫描版.pdf

•测试指南：

**2 项目团队**

**2.1 团组组织**

上海师范大学信机学院 19级研究生团队

**2.2 团队角色**

一个组长、一个配置管理员、两个开发人员、一个测试人员。

**3 项目流程管理**

**3.1 项目估计**

项目预计3个月时间完成，预计2020.03-2020.06为项目的开发周期

最终实现一个网页平台，使得社团、公司、学校官方可以发布活动信息，同学可以浏览并报名参与活动；所有用户可以在表白墙参与感兴趣的话题讨论、在公告栏发布失物招领等互助请求。

**3.2 项目计划**

1. **3.2.1、阶段计划**
2. 见《校点》进度计划2.0
3. **3.2.2、发布版本**
4. 校点1.0
5. **3.2.3、人员配备计划**
6. 项目组人数：5人
7. 项目人员：王晨、陈颖哲、刘明星、陈镜如、郭迪
8. 项目阶段：
9. 构思新项目：王晨
10. 评估项目规模和项目风险：陈颖哲
11. 制定软件开发计划：刘明星
12. 项目计划批准：吴老师
13. 监测与控制项目：陈镜如
14. 管理迭代：王晨
15. 阶段收尾：王晨
16. 评估项目规模和风险：郭迪
17. 项目收尾：王晨

**3.2.4、会议计划**

1. 每周三下午3点常规例会检查进度，总结工作。

**3.2.5、培训计划**

1. 周末空闲时间

**3.3、迭代版本计划**

5月15号beta版

6月15号第二版